本校竞赛与活动信息服务 AI 助手

可执行技术文档

面向 EL 智能体创新专项组的技术实施方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 技术流程整合版 |
| 适用阶段 | MVP 设计、比赛开发、答辩演示 |
| 当前日期 | 2026 年 5 月 27 日 |
| 核心平台 | 扣子智能体 + 扣子数据库 + 扣子知识库 + Python 数据采集 |

文档定位 本文档将前期讨论形成的 8 项技术流程整理为可执行方案，覆盖 MVP 功能边界、用户场景、数据来源、数据结构、AI 工作流、推荐规则、技术实现路线和演示答辩设计。

# 目录

1. 项目概述与 MVP 边界

2. 用户场景与回答规范

3. 数据来源与采集策略

4. 数据结构设计

5. AI 工作流设计

6. 推荐规则设计

7. 技术实现路线

8. 实施计划与验收标准

9. 演示与答辩包装

10. 风险控制与后续扩展

附录 A. 核心数据表示例

附录 B. 工作流与提示词骨架

# 1. 项目概述与 MVP 边界

本项目面向本校学生，聚焦“校外竞赛、校内竞赛、校内活动”三类高频信息需求，目标是将分散在竞赛目录 PDF、竞赛官网、学校/学院官网、五育平台、志愿平台、公众号和 QQ 群等来源中的信息，转化为可检索、可推荐、可提醒的结构化数据，并通过智能体对话方式提供个性化服务。

MVP 一句话定义 面向健雄书院及相关专业学生，构建一个可以查询、推荐、提醒和解释竞赛/活动信息的 AI 助手；第一版优先保证数据准确、流程闭环、演示稳定。

## 1.1 MVP 功能边界

| 功能模块 | 第一版处理方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自然语言查询 | 保留 | 支持用户直接询问近期竞赛、校内竞赛、五育活动、快截止项目。 |
| 个性化推荐 | 保留 | 根据年级、专业、目标、类型偏好和截止时间进行推荐排序。 |
| DDL 提醒 | 保留 | 筛选未来 3/7/14 天内截止的信息，按剩余时间展示。 |
| 三类信息分组 | 保留 | 回答必须区分校外竞赛、校内竞赛、校内活动。 |
| 项目简介 | 保留 | 每条结果提供 50-100 字内容说明，避免只列标题。 |
| 通知结构化解析 | 保留能力 | 输入 PDF、网页、公众号链接、QQ 文本或人工文本，抽取结构化字段。 |
| 用户账号系统 | 保留接口 | 第一版可从对话临时抽取画像，后续接入持久化用户画像。 |
| 自动报名 | 不做 | 涉及学校系统权限与流程风险，暂不纳入 MVP。 |
| 精确计算保研/综测加分 | 不做 | 只做“明确相关/可能相关/不明确”提示，最终以官方政策为准。 |

## 1.2 核心输出能力

把非结构化通知转为结构化字段，包括名称、类型、简介、时间、对象、来源、标签、政策相关性。

按校外竞赛、校内竞赛、校内活动三类展示，不把所有信息混为普通活动。

根据用户专业、年级、目标和 DDL 进行可解释推荐。

保留原文、来源链接、更新时间和可信度，降低大模型幻觉风险。

通过扣子数据库支撑结构化查询，通过扣子知识库支撑原文解释和 RAG 问答。

# 2. 用户场景与回答规范

用户场景围绕“查找、推荐、提醒、解释、提交信息”五类需求设计。系统回答不能只给项目名称，而应提供项目简介、推荐理由、截止时间、适合对象、来源和可信度。

## 2.1 信息类型定义

| 类型 | 定义 | 典型来源 | 主要价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校外竞赛 | 面向全国或多校学生的公开竞赛。 | 高教学会/教育部认可竞赛目录、竞赛官网、赛氪等。 | 保研/综测材料、竞赛经历、能力提升。 |
| 校内竞赛 | 由本校、学院、书院或校内组织发起的竞赛。 | 学校官网、学院官网、书院通知、学院公众号、QQ 群。 | 参与门槛相对低，贴近本校评价体系。 |
| 校内活动 | 本校内部讲座、五育、志愿、劳动教育、书院活动等。 | 五育平台、志愿平台、本科生院、书院公众号、QQ 群。 | 五育记录、综合素质、校园参与。 |

## 2.2 典型用户问题与系统动作

| 场景 | 用户问题示例 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 普通查询 | 最近有什么校外竞赛？ | 检索未截止项目，按类型和时间展示。 |
| 个性化推荐 | 我是大二计算机专业，想找适合保研和综测的竞赛或五育活动。 | 抽取画像，筛选候选项目，按推荐规则排序。 |
| DDL 提醒 | 未来 7 天有哪些快截止的竞赛和活动？ | 按报名截止时间筛选并升序展示。 |
| 类型筛选 | 这周有哪些校内活动？ | 限定 scope_type=校内活动，返回活动列表。 |
| 项目解释 | 蓝桥杯适合我参加吗？ | 调取项目详情、原文依据和推荐规则，生成解释。 |
| 通知解析 | 帮我提取这段通知的信息。 | 进入 raw_document 解析流程，生成结构化字段。 |

## 2.3 回答模板要求

根据你的年级、专业和目标，我筛选了未截止、与你较相关的信息，并按“校外竞赛、校内竞赛、校内活动”分组展示。

一、校外竞赛
1. 项目名称
- 简介：说明比赛主要内容、面向对象和能力要求。
- 推荐理由：说明专业、年级、目标和截止时间匹配点。
- 截止时间：YYYY-MM-DD
- 政策相关性：明确相关 / 可能相关 / 不明确。
- 来源与更新时间：来源名称 + 更新时间。

# 3. 数据来源与采集策略

数据来源采用“权威底库 + 官网定向爬取 + 校内平台接入 + 半自动通知解析 + 人工样本兜底”的组合方案。能自动爬取的优先自动爬取，难以稳定抓取的做链接解析或人工挑选，涉及授权和隐私边界的渠道进入待审核流程。

## 3.1 数据来源优先级

| 优先级 | 数据源 | 采集方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 高教学会/教育部认可竞赛目录 PDF | PDF 解析 + 手动校验 | 建立校外竞赛基础库，提取竞赛名称、官网链接和目录年份。 |
| P0 | 人工整理样本 | 表格录入 / 批量导入 | 保证 MVP 演示稳定，作为自动采集失败时的兜底。 |
| P1 | 重点竞赛官网 | 定向爬取 | 获取报名时间、比赛时间、赛事规则、报名入口。 |
| P1 | 本科生院/教务处/学校官网 | 自动爬取 | 获取本校权威竞赛、活动、政策通知。 |
| P1 | 学院官网/书院官网 | 自动爬取 | 获取校内竞赛、学院活动、书院活动。 |
| P1 | 五育平台 | 授权爬取 / 接口接入 | 识别五育活动、类别、报名时间和认定提示。 |
| P2 | 志愿时长/第二课堂平台 | 授权爬取 / 用户提交 | 获取志愿活动信息，不默认采集个人时长隐私。 |
| P2 | 赛氪等热门竞赛平台 | 热门前 50 采集 | 构建热门竞赛候选池，再按用户画像筛选。 |
| P2 | 微信公众号 | 公开链接解析 / 人工挑选 | 解析失败时由管理员提交正文。 |
| P3 | QQ 群旧记录 | 旧版 QQ 导出 + AI 分析 | 整理历史通知，提取竞赛和活动信息。 |
| P3 | QQ Bot | 群管理员授权接入 | 后续实时采集扩展方案，不作为第一版硬承诺。 |

## 3.2 统一采集处理流程

原始来源 → 获取正文/链接/PDF → 文本清洗 → AI 信息抽取 → 类型判断 → 标签生成 → 去重检查 → 可信度判断 → 审核/入库 → 用户端查询与推荐

## 3.3 自动化与人工兜底策略

竞赛目录 PDF：优先自动解析；如果 PDF 为扫描件，再使用 OCR 或手动校验关键字段。

竞赛官网：优先抓取通知公告、报名入口、赛事章程、赛程安排；不爬取所有无关新闻。

热门竞赛候选池：先整理前 50 个高频/高价值竞赛，再根据用户画像筛选相关项目。

微信公众号：优先解析公开链接；如反爬或解析失败，则管理员提交正文。

QQ 群：第一版可用旧记录导出 + AI 分析，后续再做授权 QQ Bot。

人工样本：作为替代项目和演示兜底，建议 MVP 准备 45-65 条覆盖三类信息的数据。

# 4. 数据结构设计

所有信息统一进入主表 event_info，通过 scope_type 和 category 两层字段区分三类信息。为了支持溯源、重抽取和知识库解释，系统同时保存 raw_document 原始材料表和 source_info 来源表；用户账号系统暂不完整开发，但预留 user_profile 接口。

## 4.1 核心数据表

| 表名 | 作用 | MVP 必要性 |
| --- | --- | --- |
| event_info | 存储所有校外竞赛、校内竞赛和校内活动的结构化记录。 | 必需 |
| raw_document | 保存 PDF、网页、公众号、QQ 导出、人工文本等原始材料。 | 必需 |
| source_info | 管理数据来源、可信度、采集方式和最近更新时间。 | 必需 |
| user_profile | 预留用户画像接口，支持专业、年级、兴趣、目标等字段。 | 建议保留 |
| tag_info | 管理标签体系，MVP 可先用 tags 字段代替。 | 后续扩展 |
| policy_mapping | 管理五育、综测、保研等政策映射依据。 | 后续增强 |

## 4.2 event_info 最小字段

| 字段 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| event_id | 唯一编号 | E20260527001 |
| title | 名称 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
| scope_type | 大类 | 校外竞赛 / 校内竞赛 / 校内活动 |
| category | 细分类 | 程序设计竞赛 / 五育活动 / 学术讲座 |
| summary | 简介 | 50-100 字项目说明 |
| signup_deadline | 报名截止时间 | 2026-06-10 |
| event_time | 活动/比赛时间 | 2026-07-01 |
| target_major | 适合专业 | 计算机、软件、人工智能 |
| target_grade | 适合年级 | 大一、大二、大三 |
| tags | 普通标签 | 程序设计、需要组队、低年级友好 |
| policy_tags | 政策相关标签 | 五育明确相关、综测可能相关、保研可能相关 |
| source_name | 来源名称 | 竞赛官网 / 本科生院 / 五育平台 |
| source_url | 来源链接 | 原始通知链接 |
| authority_level | 来源可信度 | 高 / 中 / 低 |
| status | 状态 | 报名中 / 即将截止 / 已截止 / 已结束 |
| update_time | 更新时间 | 2026-05-27 |
| original_text | 原始正文 | 完整通知文本 |

## 4.3 政策与价值判断字段

| 字段 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| policy_relation_level | 标记明确相关、可能相关、不明确。 | 不能替代学校最终认定。 |
| policy_basis | 保存判断依据，如“通知中明确提到五育”。 | 回答时优先展示依据。 |
| recommendation_value | 标记高/中/低推荐价值。 | 由规则得出，不由大模型随意判断。 |
| value_reason | 保存推荐理由摘要。 | 用于回答生成。 |
| warning_note | 保存风险提示。 | 如“是否加分以学院政策为准”。 |

# 5. AI 工作流设计

AI 工作流以“意图识别—用户画像抽取—条件解析—查询路径判断—数据检索—推荐排序—回答生成—反馈记录”为主线。大模型不直接凭空回答，而是基于扣子数据库、扣子知识库和原始来源进行回答。

## 5.1 主流程

用户输入
↓
1. 意图识别
↓
2. 用户画像抽取
↓
3. 条件解析
↓
4. 查询路径判断
↓
5. 数据检索 / 数据更新
↓
6. 推荐排序
↓
7. 回答生成
↓
8. 反馈与记录

## 5.2 意图类型与处理方式

| 意图类型 | 用户问题示例 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 普通查询 | 最近有什么校外竞赛？ | 查询 event_info，按状态和时间筛选。 |
| 个性化推荐 | 我是大二计算机专业，有什么适合我的比赛？ | 抽取画像，计算推荐分，生成解释。 |
| DDL 提醒 | 未来 7 天有哪些快截止活动？ | 过滤未截止项目，按 deadline 升序。 |
| 类型筛选 | 只看校内活动。 | 限定 scope_type 或 category。 |
| 内容解释 | 这个比赛是干什么的？ | 调取 summary、原始正文和知识库材料。 |
| 政策相关查询 | 哪些活动和五育有关？ | 检索 policy_tags 和 policy_basis。 |
| 通知解析 | 帮我提取这段通知的信息。 | 抽取结构化字段，进入待审核/入库。 |
| 链接收录 | 这个链接里有一个比赛，帮我收录。 | 抓取正文，解析字段，去重后写入。 |

## 5.3 查询路径判断

| 问题类型 | 优先路径 |
| --- | --- |
| 时间、类型、状态明确 | 结构化数据库查询。 |
| 语义模糊或需要解释 | 结构化字段 + 原始通知 + RAG 知识库。 |
| 个性化推荐 | 数据库筛选 + 推荐排序函数 + 回答生成。 |
| 政策相关 | policy_tags + policy_basis + 政策知识库。 |
| 通知文本或链接 | raw_document 解析工作流。 |
| 没有结果 | 提示当前库暂无，建议放宽条件或提交链接。 |

## 5.4 扣子工作流映射

用户查询工作流：意图识别 → 条件抽取 → 查询 event_info → 推荐排序 → 分组回答。

DDL 查询工作流：识别天数 → 筛选未截止项目 → 按 deadline 升序 → 输出剩余时间。

通知解析工作流：输入文本/链接 → 抽取正文 → 生成 JSON 字段 → 分类打标 → 待审核/入库。

定时更新工作流：Python 采集 → 去重 → AI 抽取 → 写入扣子数据库或待审核表。

# 6. 推荐规则设计

推荐规则采用“硬性过滤 + 综合评分 + 可解释输出”。系统先排除明显不合适的项目，再计算推荐分，最后将评分原因转化为自然语言推荐理由。

## 6.1 硬性过滤规则

已截止项目默认不推荐；如用户查询历史项目，则可展示并标注“已截止，仅供参考”。

明确不符合报名对象的项目过滤，例如仅限研究生但用户是本科生。

来源可信度低且未审核的信息不进入 Top 推荐，可放入“待确认信息”。

无时间、无来源、无报名方式的信息不作为高优先级推荐。

同一项目的重复通知需要合并，避免重复推荐。

## 6.2 综合评分模型

推荐总分 = 专业/学院匹配分 + 年级匹配分 + 用户目标匹配分 + DDL 紧急分 + 类型偏好分 + 政策相关分 + 来源可信度分 + 难度适配分 + 热门/含金量分

| 指标 | 最高分 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 专业/学院匹配 | 20/25 | 是否与用户专业、学院、书院明确相关。 |
| 年级匹配 | 15 | 是否适合当前年级或面向全体本科生。 |
| 目标匹配 | 20 | 是否匹配保研、综测、五育、志愿、科研等目标。 |
| DDL 紧急 | 15 | 1-3 天最高，4-7 天次之，已截止过滤。 |
| 类型偏好 | 10 | 是否符合用户指定的信息类型。 |
| 政策相关 | 15/20 | 是否明确五育/综测/保研相关。 |
| 来源可信度 | 10 | 学校官网、竞赛官网、五育平台最高。 |
| 难度适配 | 10/15 | 是否适合用户阶段，是否新手友好。 |
| 热门/含金量 | 10/15 | 是否目录内、高认可度或本校重点项目。 |

## 6.3 不同类型权重

| 类型 | 更重视的指标 | 权重设计方向 |
| --- | --- | --- |
| 校外竞赛 | 专业匹配、目标匹配、含金量、DDL、难度适配。 | 更强调竞赛价值和专业相关性。 |
| 校内竞赛 | 专业匹配、年级匹配、参与门槛、校内政策相关性。 | 更强调本校可参加性和经验积累价值。 |
| 校内活动 | 五育/志愿/综测相关、时间地点便利性、来源可信度。 | 更强调政策相关性和参与便利性。 |

## 6.4 推荐解释输出规则

推荐理由：该项目与你的【专业/学院】匹配，适合【年级】学生参加；当前报名尚未截止，且与【保研/综测/五育】目标存在明确或可能相关性。信息来源为【来源名称】，可信度为【高/中/低】。如涉及加分或认定，最终以学校和学院官方政策为准。

# 7. 技术实现路线

MVP 阶段以扣子智能体为核心开发平台，利用扣子数据库管理结构化数据，利用扣子知识库存储原始通知、竞赛章程和政策文件，利用扣子工作流完成意图识别、查询、推荐和回答生成；同时使用 Python 脚本完成 PDF 解析、官网爬取、数据清洗和批量导入。

## 7.1 技术架构

用户
↓
扣子 Bot / 对话入口
↓
扣子工作流：意图识别、画像抽取、条件解析
↓
扣子数据库：event_info、raw_document、source_info、user_profile
↓
推荐排序逻辑：规则评分 / Python 函数 / 工作流节点
↓
扣子知识库：原始通知、政策文件、竞赛章程
↓
回答生成：按三类分组，输出简介、理由、DDL、来源和风险提示

## 7.2 工具分工

| 工具/模块 | 定位 | 具体任务 |
| --- | --- | --- |
| 扣子 Bot | 用户交互入口 | 接收自然语言问题，返回结构化回答。 |
| 扣子数据库 | MVP 主结构化数据层 | 存 event_info、source_info、raw_document、user_profile 等。 |
| 扣子知识库 | 非结构化资料库 | 存竞赛章程、通知正文、政策文件，用于 RAG 解释。 |
| 扣子工作流 | 业务流程编排 | 意图识别、字段抽取、数据库查询、推荐排序、回答生成。 |
| Python 脚本 | 采集与清洗服务 | PDF 解析、网页爬取、时间标准化、去重、批量导入。 |
| 飞书多维表格 | 可选审核后台 | 多人协作审核、数据备份、人工修正。 |
| MySQL/PostgreSQL | 后续工程化数据库 | 数据规模扩大后迁移使用。 |

## 7.3 Python 采集技术栈

| 任务 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网页抓取 | requests + BeautifulSoup / lxml | 适合静态官网、学院通知页。 |
| 动态页面 | Playwright | 适合需要 JS 渲染的页面。 |
| PDF 解析 | pdfplumber / PyMuPDF | 解析竞赛目录 PDF、政策文件。 |
| 表格处理 | pandas | 清洗、去重、批量导入。 |
| 时间解析 | dateparser + 自定义规则 | 处理“本月底前”“下周五”等表达。 |
| 去重 | 标题相似度 + URL + embedding 相似度 | 合并同一项目多来源通知。 |
| 接口服务 | FastAPI | 工程化阶段封装查询、推荐和采集接口。 |

## 7.4 MVP 开发优先级

在扣子数据库中创建 event_info、raw_document、source_info、user_profile 四张核心表。

人工准备 45-65 条高质量样本，覆盖校外竞赛、校内竞赛、校内活动。

编写竞赛目录 PDF 解析脚本，形成校外竞赛基础库。

编写 2-3 个官网栏目爬虫，验证自动采集能力。

配置扣子通知解析工作流，将原始文本抽取为结构化字段。

配置用户查询和推荐工作流，实现三类分组回答。

实现基础推荐规则和 DDL 排序。

准备演示数据、演示脚本和答辩问答。

# 8. 实施计划与验收标准

## 8.1 分阶段实施计划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：MVP 可演示 | 跑通完整闭环。 | 建表、准备样本、配置查询/推荐/DDL 工作流。 | 可演示 Bot + 结构化数据库。 |
| 阶段 2：增强自动化 | 提高数据更新能力。 | 解析 PDF、爬取重点官网、去重、待审核机制。 | 采集脚本 + 待审核数据流。 |
| 阶段 3：校内平台接入 | 增强本校化。 | 接入五育、志愿平台，处理公众号和 QQ 导出。 | 校内活动数据源增强版。 |
| 阶段 4：长期个性化 | 从问答变成长期助手。 | 用户画像保存、收藏、主动推送、DDL 订阅。 | 个性化订阅版本。 |

## 8.2 MVP 验收标准

| 验收项 | 最低标准 |
| --- | --- |
| 数据量 | 至少 45 条结构化样本，覆盖三类信息。 |
| 分类能力 | 能正确区分校外竞赛、校内竞赛、校内活动。 |
| 项目简介 | 每条信息有 50-100 字简介。 |
| DDL 能力 | 能筛选未来 7 天内截止项目并排序。 |
| 推荐能力 | 能根据年级、专业、目标输出推荐理由。 |
| 来源追溯 | 每条推荐包含来源和更新时间。 |
| 通知解析 | 能从一段通知文本中抽取名称、时间、类型、链接、标签。 |
| 风险提示 | 涉及五育、综测、保研时能提示最终以官方政策为准。 |

# 9. 演示与答辩包装

答辩展示不应只展示聊天界面，而要展示从“原始通知进入系统”到“学生获得个性化推荐”的完整闭环。推荐演示顺序为：数据后台、结构化导入、个性化推荐、DDL 提醒、解释型追问。

## 9.1 现场演示流程

| 步骤 | 演示内容 | 展示价值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展示扣子数据库中的三类结构化数据。 | 证明不是空口问答，背后有可计算数据。 |
| 2 | 粘贴一段官网/公众号/QQ 通知，抽取结构化字段。 | 展示非结构化通知结构化能力。 |
| 3 | 输入“大二计算机专业，想找保研和综测相关项目”。 | 展示个性化推荐和三类分组。 |
| 4 | 输入“未来 7 天快截止项目”。 | 展示 DDL 排序和提醒。 |
| 5 | 追问“第一个比赛为什么适合我？” | 展示解释能力和风险提示。 |

## 9.2 答辩核心表述

不是普通问答，而是结构化信息服务。

不是泛校园助手，而是聚焦校外竞赛、校内竞赛和校内活动。

不是大模型凭感觉推荐，而是基于数据字段、推荐规则和来源依据进行可解释推荐。

不是承诺自动抓取所有平台，而是采用分层采集、授权接入和人工兜底。

## 9.3 评委可能提问与回答要点

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 和赛氪有什么区别？ | 赛氪偏全国竞赛平台，本项目强调本校通知、五育/综测/保研适配和个性化推荐。 |
| 和学校官网有什么区别？ | 官网是来源，本项目把信息结构化并提供自然语言筛选、推荐和 DDL 提醒。 |
| 和通用 AI 有什么区别？ | 通用 AI 缺少持续更新的本校数据库，本项目有结构化数据、来源追溯和推荐规则。 |
| 如何保证准确？ | 保留原文链接、更新时间、来源可信度；低可信来源进入待审核；政策认定只做提示。 |
| QQ 群和公众号怎么合规？ | 不做未经授权的大规模抓取；公众号优先公开链接解析，QQ 群采用授权 Bot 或手动导出。 |

# 10. 风险控制与后续扩展

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据获取难 | 网站结构不统一、公众号难爬、QQ 群授权复杂。 | 先做 PDF、官网、人工样本和链接解析；私域数据放后续授权接入。 |
| 数据过期 | 活动和竞赛时效性强，旧信息误导用户。 | 设置 status、update_time、deadline 自动更新和过期过滤。 |
| 政策误判 | 保研/综测/五育规则复杂。 | 区分明确相关、可能相关、不明确，并标注依据和风险提示。 |
| AI 抽取错误 | 时间、地点、报名链接可能解析错。 | 保存原文，设置 time_confidence，进入人工审核。 |
| 同类作品撞题 | 校园助手类作品容易同质化。 | 突出三类信息建模、结构化数据、DDL、推荐规则和政策映射。 |
| 隐私与合规 | QQ 群、登录平台、个人时长涉及边界。 | 仅采集活动公开信息，不默认采集个人数据；需授权后接入。 |

## 10.1 后续扩展方向

接入更多学院官网、书院官网和重点竞赛官网。

建立公众号白名单与链接解析机制。

引入授权 QQ Bot，只监听通知类关键词并进入待审核区。

接入用户画像保存、收藏、点击、报名状态等行为数据。

实现每周个性化推荐和 DDL 主动提醒。

将扣子数据库迁移或同步至 MySQL/PostgreSQL，形成工程化后端。

# 附录 A. 核心数据表示例

## A.1 event_info 示例记录

| 字段 | 示例值 |
| --- | --- |
| title | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
| scope_type | 校外竞赛 |
| category | 程序设计竞赛 |
| summary | 该竞赛面向高校学生，主要考察程序设计、算法能力和工程实践能力，适合有一定编程基础的学生参加。 |
| signup_deadline | 2026-06-10 |
| target_major | 计算机、软件工程、人工智能 |
| target_grade | 大一、大二、大三 |
| tags | 程序设计、算法、需要编程基础、个人赛 |
| policy_tags | 综测可能相关、保研可能相关 |
| source_name | 竞赛官网 |
| authority_level | 高 |
| status | 报名中 |

## A.2 用户临时画像示例

{
  "grade": "大二",
  "major": "计算机",
  "college": "健雄书院",
  "goal_tags": ["保研", "综测"],
  "preferred_scope_type": ["校外竞赛", "校内竞赛", "校内活动"]
}

# 附录 B. 工作流与提示词骨架

## B.1 通知结构化抽取提示词骨架

你是竞赛与活动信息结构化助手。请从输入通知中抽取字段，并只输出 JSON。字段包括：title、scope_type、category、summary、signup_deadline、event_time、target_major、target_grade、signup_link、source_name、policy_tags、authority_level、uncertain_fields。若通知未明确说明，请填写“未说明”，不要猜测。

## B.2 推荐回答提示词骨架

请根据用户画像和候选项目列表，按“校外竞赛、校内竞赛、校内活动”分组输出推荐结果。每条结果必须包含：名称、简介、推荐理由、截止时间、适合对象、政策相关性、来源、更新时间。涉及综测、保研、五育时，必须提示最终以学校或学院官方政策为准。

## B.3 DDL 查询提示词骨架

请筛选未来 N 天内报名截止且 status 不是“已截止”的项目，按 signup_deadline 从近到远排序。输出每个项目的类型、名称、简介、截止时间、剩余天数、建议和来源。

# 参考资料与依据

前期讨论形成的 MVP 功能边界、用户场景、数据来源、数据结构、AI 工作流、推荐规则、技术路线和演示方案。

《本校竞赛与活动信息服务 AI 助手｜竞品分析报告》，用于项目定位、竞品差异化和风险控制依据。

扣子官方文档：数据库、知识库、工作流等能力说明。

南京大学本科生院、五育平台、志愿服务平台等公开入口与项目讨论中确认的数据来源。